招 标 文 件

项目名称：不锈钢及铝合金车间项目

预应力混凝土桩基施工

建设单位：芜湖造船厂有限公司

芜湖造船厂有限公司

二〇二三年十二月五日

一、招标书

芜湖造船厂有限公司（以下简称招标人）决定，对芜湖造船厂不锈钢及铝合金车间项目预应力混凝土空心方桩工程(以下简称本项目)进行招标。特邀请对本招标项目有承接意向的单位参加本次投标。

1、标书名称：不锈钢及铝合金车间项目桩基工程

2、招标方式：邀标

本次招标采取邀请招标方式。

评标工作由本项目评标小组负责。招标过程中，坚持施工工艺方案、施工组织先进、人员配备、价格、付款方式、工期、质量保证、安全保证措施及投标人的信誉、同类工程施工业绩等统筹考虑评估，在公开、公正、公平和诚信的前提下，坚持价格、质量、周期统筹考虑，择优确定预中标人。

未经招标人同意，本项目不得以任何形式对外整体转包或进行工程分包。

3、招标项目、主要技术规格及工期、质量要求

3.1项目内容：本工程为芜湖造船厂有限公司钢结构制造场地预应力混凝土管桩施工

3.2技术要求：详见《技术规格书》。

3.3工期要求：中标通知书及开工令下达后15个日历天完工，检测15天。

4、本次招标对投标人资质要求

投标单位必须是本公司邀请投标的具有独立法人资格的施工企业，具有桩基施工专业资质，具有相关工程施工业绩的施工企业。

6、工程计价规定

6.1根据招标人提供的技术规格书中的工程量清单，自主进行投标报价。工程量清单中的综合单价和合价均包括应由投标人承担的人工费、材料费、机械使用费、其他直接费、间接费、利润、保险费、税金、临时工程摊销、工程维护费和其它费用摊销等全部费用以及应由投标人承担的风险、义务和责任所发生的一切费用。

6.2其它直接费（冬雨季施工增加费、夜间施工增加费、材料的二次搬运费、生产工具用具使用费、检验试验费、工程定位复测点交场地清理费）、现场经费（现场管理费、临时设施费）、间接费、计划利润由投标人自行确定综合费率，作为投标报价综合取费的基础。

6.3、综合单价的组价中，人、材、机消耗量应采用投标单位的企业定额确定。

6.7本次招标中标价为单价合同，工程量按实际施工工程量结算。

6.8本报价有效期:自正式开标后30个工作日内有效。

7、付款方式

7.1本工程不预付备料款，桩基工程完工支付至合同价款的75%，工程竣工验收结算审计后并开具全额发票后支付至合同价款的97%，其余3%尾款作为合同质保金，质保期为竣工验收合格后12个月，质保期届满后一次性付清余款。

8、投标地点和投标截止时间

投标地点：芜湖造船厂有限公司项目组

地址：芜湖市三山经济技术开发区峨溪路1号

邮政编号：241001

联系人：傅昌金

联系电话： 18755339522

电子信箱：

投标截止时间：2023年12月11日9：00，以招标人收到投标文件的日期和时间为准。

9、开标地点和时间

开标地点：1#办公楼3楼303会议室

开标时间：2023年12月11日

芜湖造船厂有限公司

二〇二三年十一月五日

二、 招标项目及技术要求

1．招标范围及内容

详见《技术规格书》“工程概况”条款。

2．招标工程界面

详见《技术规格书》“工程承包范围”条款。

3．技术要求

详见《技术规格书》“主要采用的标准和规范”及图纸。

4．设计及建造工期要求

4.1本工程工期要求中标通知书及开工令下达后15个日历天完工，检测15天，乙方编制的施工组织设计方案及相关劳动力、材料、机械等资源投入计划应满足项目建设实施的要求。请投标人据此自排施工网络计划，延期1000元/天。

4.2由于招标人原因或合同约定的工期延误条款，不能按时进场施工或在施工过程中造成停工，须经招标人签证同意方可给予工期顺延，否则不作为误工理由。但投标人须尽力确保本工程如期或提前竣工。

4.3投标人必须按国家有关部门关于不得拖欠农民工工资的文件要求，按时、足额发放本工程所应支付的农民工工资。

三、投标须知

1．招标文件

1.1招标文件内容

1.1.1本招标文件目录中所列的全部内容；

1.1.2本工程本次招标范围的图纸及其他有关技术资料；

1.1.3招标人在投标截止前发出的所有招标补充修改文件（包括招标文件更改通知及答疑）。

1.14图纸范围内工程采用总价包干，甲方明确本次招标范围内不含的工程除外

1.2招标文件的解释

本招标文件为投标人编制投标文件的主要依据。投标人应仔细阅读本招标文件中的所有内容，由于对招标文件的理解发生误差而造成的投标风险将由投标人自行承担责任。投标人对招标文件的疑问应通过书面问题澄清单进行咨询，招标人将汇总后澄清和解答。招标人以书面形式将招标答疑发给投标人；在首次招标答疑集中澄清后，若投标人仍有问题并要求对招标文件进行澄清和解答，应在送交投标文件截止期3个工作日以前，将要求澄清、解答的问题以书面形式送达招标人。招标人应在2个工作日内将书面答复送达所有投标人。

1.3日程安排

1.3.1投标人应在投标截止期3个工作日之前，将要求澄清、解答的问题以书面形式提交招标人，招标人将以书面形式(含补充通知书)在2个工作日之内答复所有招标文件的投标人。

1.4招标文件的修改

1.4.1在投标截止期3个工作日前，招标人可以发出补充文件对招标文件进行修改。

1.4.2补充文件将以书面形式(包括传真或邮件)发送给所有已购买招标文件的投标人，补充文件作为招标文件的组成部分，对招标、投标单位起约束作用。投标人收到补充文件后，应以传真或邮件的方式告知招标人，确认补充文件已经收到。

1.4.3为了使投标人能得到合理的时间将补充文件的内容在编制投标文件时予以考虑，招标人可以酌情延长投标截止时间，并以书面形式发送所有已购买招标文件的投标人。

1.4.4投标人应遵守与招标项目有关的我国法律、法规和条例。

1．5招标文件的购买

1.5.1招标文件资料成本费（人民币0元现金），提供电子版图纸。

2．投标文件

2.1投标文件要求：

投标人应详细阅读招标文件，应完整地按照招标文件规定的投标书的内容和所附格式编写投标文件。如果投标文件不符合招标文件的要求，该投标文件将不予评审。

2.2投标人的投标文件应包括但不限于下列内容：

2.2.1投标书

2.2.2投标说明

2.2.2.1计划进场的具体施工队伍及其现场项目经理、工程负责等技术人员及项目管理班子配备情况；

2.2.2.2对招标人的要求和建议，对招标文件（含技术规格书、合同条款、付款方式等）的确认、投标诚意及其它优惠条件、投标书编制的有关说明等；

2.2.2.3项目经理到位及管理班子的到位承诺、到位保证措施；

2.2.3法定代表人身份证明及法定代表人签署和授权处理本工程投标事项的全权代表委托书。

2.2.4投标保证书

2.2.5报价单（招标人统一格式）

2.2.6施工组织设计方案

2.2.6.1施工组织设计、劳动力、机械的配备以及关键部位的施工工艺的说明；

2.2.6.2总工期及进度计划表；

2.2.6.3材料供应、设备到位的计划要求（品种、规格、数量、时间）；

2.2.6.4针对本工程的特点和要求，工程质量和工期的具体技术保证措施；

2.2.6.5主要施工方案和场布图（包括安全生产和文明施工）；

2.2.6.6为确保工程顺利进行，投标方认为应采取的方案、措施；

2.2.6.7投标人资格证明文件复印件并加盖公司公章

2.2.7 1营业执照及资质证书（复印件）

2.2.7.2 质量管理和质量保证体系认证书（复印件）。

2.2.7.3投标方资信等级证明、履约信誉。

2.2.8服务承诺书

2.2.9 最近三年的公司财务报表

2.2.10投标人认为需要提供的其他文件。

投标人递交的投标文件按上述顺序放置；投标说明是关于报价的计价方式、取费标准、施工组织等方面投标人需要说明的事宜。

2.3招标文件的签署和有效性

2.3.1投标书必须由投标人的法定代表人或法定代表人的授权代表签字，并加盖公章。

2.3.2投标书要求字迹清晰，如有修改须加盖投标人印章。

2.4对报价单的要求

为了保证报价的可比性，各投标人应按招标人的工程量清单进行分项报价，并承担对工程量计算误差的风险。招标人提供的工程量清单仅供投标人参考，投标人招标人提供的工程量清单有遗漏的内容可自行补充。

3．投标费用

3.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的一切费用。不论投标的结果如何，招标人均无承担这些费用的义务。

3.3投标保证金

3.3.1投标人应在投标截止日前1天提供壹万元投标保证金转入招标人账户，凭转账凭证再换取财务开具的保证金收据（户名：芜湖造船厂有限公司，开户行：中国工商银行芜湖长江路支行，帐号：1307023309221513070）未提交投标保证金的，招标人将视其为非响应性投标予以拒绝，并取消投标资格。对于中标人，投标保证金将于定标后转为合同工期质量履约保证金；对于未中标人，在定标结束日后，凭财务开具的保证金收据在五个工作日内立即退回各未中标人。

3.3.2投标人如有下列行为时，招标人将没收其投标保证金：

3.3.2.1在投标有效期内未按时递交投标文件的。

3.3.2.2投标人在递交投标文件后至开标截止日期前撤回投标文件的。

3.3.2.3中标人收到中标通知书后5个工作日内由于中标人的原因，未能或拒绝签订合同。

3.3.2.4在投标过程中进行串标等不正当活动被查实的。

3.3.2.5投标人以各种方式对招标小组成员施加影响被查实的。

3.3.2.6其他违反投标规定的。

4．废标规定

4.1投标文件逾期送达。

4.2投标文件未按规定封装。

4.3投标人递交两份以上内容不同的投标文件，未作有效注明。

4.4投标函未加盖公章、未经法定代表人或其授权代理人签字。
4.5投标文件未按招标文件的内容和格式填写。

4.6投标人未按要求提交投标保证。

5．投标文件的递交

5.1投标文件的密封和标记

5.1.1投标文件正本与副本须用统一的双层封套、装袋后密封并在投标文件的右上角标明“标书”字样。同时在密封处加盖投标人公章和法定代表人或其授权代理人签字（或盖章）印章，注明日期；封面注明“芜湖造船厂有限公司舾装件车间、装焊工场扩建项目管桩工程”字样。

5.1.2投标文件及电子版（报价单必须为Excel表格）应在规定的时间内送达芜湖造船厂有限公司采购，逾期视为自动放弃，同时招标人承诺：对投标人递交的电子版投标文件将严格保密，未经允可不会转让第三方。投标文件一经递交，即视为全部认可本招标文件的各项条款。

5.1.3投标文件不得涂改、行间插字或删除。如出现上述情况，均应由投标文件签字人（或印章人）在改动处签字（或印章）。

5.1.4在投标以后，若投标人对其投标文件必须进行修改时，可以书面通知书的形式递交招标人，经取得招标人同意后方可成立。

5.1.5在投标文件外层封套上应写明：

5.1.5.1收件人(招标人)的名称和详细地址。

5.1.5.2项目投标文件。

5.1.5.3商务标在开标前不得开封。

5.1.6内层封套上应写明投标人的名称与详细地址。

5.1.7如果投标文件未按上述规定密封和标记，而使投标文件迟到、遗失或失密，招标人概不负责。

5.1.8 商务标、技术标分别装订并密封，各为正本壹本、副本贰本，分别加盖正本章、副本章，并应在外层封套上写明名称，报价单单独密封（含电子版报价及施工组织设计）并加盖公章。
5.2送交投标文件的截止时间.
5.2.1投标人必须在招标文件规定的截止期前将投标文件送(寄)达招标人，以邮戳为准。
5.2.2招标人根据本"须知"有关规定发出补充通知后，如果决定推迟送交投标文件截止时间，至少应在原定截止期2个工作日前将此决定书面通知所有投标人。在此情况下，招标人和投标人的权利、义务不因推迟送交投标文件截止时间而改变。
5.2.3招标人对投标人截止时间后发出的投标文件，视同为废标。

5.3投标文件的更改

5.3.1在投标文件截止时间以前，允许投标人以补充文件的形式更改投标文件；这种要求必须书面提出，并经投标文件签字人签署。
5.3.2更改的投标文件的补充文件应同样按照投标文件送交规定的要求进行编写、密封、标记和送达。
5.3.3投标文件截止期以后，投标文件不得更改，需作澄清时，应按投标文件澄清条款的规定办理。

6．开标、评标和定标

6.1开标

6.1.1招标人将自行进行开标。

6.1.2开标由招标人主持。
 6.2评标

6.2.1符合性审查

招标人在进行投标文件评审前，应对各投标文件的符合性进行审查，如发现投标文件与招标文件的要求有重大偏离或保留，特别是对工程范围、工程质量或工期要求等方面有重大改变，而且，调整这种偏离或保留将会对其他符合招标原则的投标人的竞争地位产生不公正影响时，此投标文件将不予评审。

6.2.2评审

6.2.2.1招标人将参照国家的相关规范及招标人的有关规定，进行组织评标。

6.2.2.2具体评标办法：根据投标人报价可信、工期合理、施工方案可行、施工技术可靠、确保工程质量的原则等要素进行综合评价。

6.3招标人根据《投标文件》进行评标，择优选择中标人，并向中标人发出正式的《预中标通知书》。

6.4招标人将不向未中标的投标人发出未中标通知；对未中标的投标人，招标人对未中标原因不作任何解释，同时亦不退还《投标文件》。

7．签订合同

7.1中标人应按《预中标通知书》指定的时间、地点与招标人签订合同。

7.2《招标文件》（包括其补充、修改文件）、中标人的《投标文件》及双方确认的澄清文件等，均为有法律约束力的合同组成部分。

7.3合同经双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。合同签署后，招标人将通知其他未中标的投标人，并按期退还投标保证金。

7.4若签署合同的双方或一方为法定代表人的授权代理人时，应出具法定代表人的授权书。

8．履约保证金

8.1中标人投标保证金自动转化为工期、质量履约保证金。

8.2中标人提交的投标保证金壹万元整在中标后自动转化为工期质量履约保证金，该保证金在合同的竣工验收合格日后的30个工作日，无息退款。

9、招标结束

9.1招标人与中标人签订工程施工承包合同后即为招标结束，招标人对评标结果不作任何解释。

9.2未中标的人在定标结束日后5个工作日内立即退回各未中标人，无息。

10、其他事项

10.1中标人在施工过程中应严格遵守国家、地方、行业有关建设工程施工管理规范和规定，建立规章制度和防护措施及遵守招标人在施工现场的一切管理，并承担由于自身措施不力造成事故责任和发生的费用。

10.2中标人进场前，须与招标人签订安全协议书

10.3中标人应当遵守国家有关环境保护的法律规定，采取措施控制施工现场的各种粉尘、废气、固体废弃物以及噪声、振动对环境的污染和危害。

10.4中标人在工程施工期间，必须严格遵守施工消防规定和现场防火规定，配备专职安全员，配备足够数量的消防灭火器材，建立动用明火申请批准制度，并报送招标人备案。中标人在施工期间，必须建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，并设置漏电保护装置。

10.5中标人不得将合同内的工程项目进行转包或分包。否则，招标人有权单方面终止合同，并令其立即退场，工程项目另行处理，由此而造成的—切损失由中标人负责赔偿。

10.6、中标人必须严格按照投标文件中的承诺，如期、按量派驻为实施本工程的施工管理人员及设备、设施，若的确需要调整的，必须事先征得招标人同意，否则，招标人有权追究中标人由此所造成的责任。

不锈钢及铝合金车间项目桩基工程施工招标

技术规格书

招标人： 芜湖造船厂有限公司 （盖单位章）

2023 年 12 月 5 日

### 1 、工程概况

本工程为位于安徽省芜湖市三山经济开发区峨溪路1号芜湖造船厂特装车间东侧、涂装车间西侧。

本工程包括厂房承台桩基，详见工程量清单内容。

本工程工期要求，15天，桩基检测15天。

2、工程自然条件

2.1 自然条件及对外交通

本工程所在地处于亚热带湿润季风气候区北缘，气候温和湿润，雨量适中，四季分明。全年有三个明显降雨期，4至5月春雨，6至7月梅雨，9至10月秋雨。历年平均气温15.9℃；历年最高气温41.2℃；历年最低气温  -14.3℃。年平均降雨量1244mm；年最大降水量1779.1mm；年最小降雨量697.9mm；年平均降雨135.9天，多集中在4~8月份，占全年的61.3%左右；年平均日降水量≥25mm的天数为12.5天。历年平均降雪天数为9.8天。常风向为NE，频率14％；次常风向为SW，频率10％；强风向为N、NNE、WSW、WNW，风速18米／秒；次强风向为NE、ENE，风速17米／秒；年平均风速2.9米／秒。历年平均绝对湿度16.3毫巴；历年最大绝对湿度41.6毫巴；历年最小绝对湿度0.8毫巴；历年平均相对湿度78％；历年最小相对湿度8％。

2.2 现场施工条件

业主将施工用水、电接口留至协定点，场内接管由乙方自行解决，投标商在报价中不需考虑水电费用，结算时业主也不再单独向承包商收取该项费用。

3、工程承包范围

本工程范围应包括施工图纸内容但不限于：

3.1不锈钢车间桩基工程；

3.2铝合金车间桩基工程

3.2本工程范围不包括：无。

# 4、一般技术要求和规程规范

## 4.1  一般技术要求

4.1.1  乙方施工所用的材料、设备和工程质量的检验、验收应符合本技术协议中引用的国家标准或行业颁布的技术标准、规程、规范。

4.1.2  当本技术协议的内容与所引用的标准和规程规范的规定有矛盾时，应以本技术协议的规定为准。

4.1.3  本工程技术协议中引用的标准和规程规范在合同执行期间，若国家和行业进行重新修订，则按修订后的标准和规程规范执行。

4.1.4施工人员需购买150万元意外伤害保险，签订安全协议后方可施工。

## 4.2  规程规范

下述标准、规程规范是本工程的最基本依据，并未包括实施中所涉及到的所有标准和规程规范。在施工过程中，如果下述标准、规程规范有修改或重新颁布，则涉及强制性条款部分将按照新条文执行。

| 序号 | 标 准 名 称 | 标准编号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工程测量规范 | GBJ 50026-2007 |
| 2 | 建筑桩基技术 | JGJ94-2008 |
| 3 | 建筑基桩检测技术规范 | JGJ06-2003 |
| 4 | 施工现场临时用电安全技术规范 | JGJ46-2005 |
| 5 | 建筑施工安全检查标准 | JGJ59-2011 |
| 6 | 建筑工程施工质量验收统一标准 | GB 50300-2013 |

5、施工做法

5.1管桩施工：

5.1.1不锈钢及铝合金车间桩基采用预应力混凝土空心方桩，PHS-AB550，桩数328根，桩长27米。

5.1.2不锈钢及铝合金车间桩长总数合计8856米。

5.1.3含试桩、压桩、接桩、送桩、截桩等施工。

5.1.4按实际施工量结算。

5.1.5压桩采用抱压式桩机，焊接采用气体保护焊。

5.1.6不锈钢车间项目预应力混凝土空心方桩，PHS-AB550混凝土管桩的单桩竖向承载力特征值为1800KN，单桩允许极限承载力标准值为3600KN。

5.1.7铝合金车间项目预应力混凝土空心方桩，PHS-AB550混凝土管桩的单桩竖向承载力特征值为1800KN，单桩允许极限承载力标准值为3600KN。

5.1.8桩基施工过程中，应保持桩机对准桩位垂直压桩，保证桩身及送桩中心线重合。垂直度偏差不大于0.5%，严禁出现桩机倾斜等压桩事故。

5.1.9管桩拼接采用端板焊接，上下端板表面应用铁刷等清理干净，坡口处须刷至露出金属光泽；焊接须采用二氧化碳气体保护焊，焊接层数为三层，焊缝应饱满、连续，且根部必须焊透，焊接冷却时间须达到10分钟后，方可沉桩。

5.2其它：

5.2.1根据试桩情况，确定施工桩长。

5.3场内倒运不计进退场费。

6、甲供材料范围

6.1无。

# 7、设备及材料选择

7.1乙方所选主要材料及设备，应满足国家有关规范和标准要求。

8、材料品牌

8.1管桩：建华、中天